# Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

## UMOWA NR  ………….

O WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH

W dniu …………..2012 r. w Urzędzie Gminy w Dobroniu  , pomiędzy Gminą Dobroń ,  reprezentowaną przez :

- Roberta Jarzębaka    -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –  Ilony Mudzo

- zwaną w treści umowy „Zamawiającym „

a  ………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

- ……………………………………………………..

- …………………………………………………….

- zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  – zgodnie                           z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy – zadanie inwestycyjne polegające na budowie ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, prawa budowlanego i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w uzgodnionym terminie.

- Koszty dodatkowego przedmiotu zamówienia objętego SIWZ, tj.

- obsługa geodezyjna (wytyczenie , inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ;

- urządzenie zaplecza budowy;

- doprowadzenie terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego,

- korzystanie z mediów;

- wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,  obowiązującymi normami   i przepisami w tym zakresie.

ponosi Wykonawca.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym,                 kosztorysie   oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

- Ostateczny rozmiar robót ustalony zostanie na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

§ 2

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy

§ 3.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie , jeżeli nastąpi uzasadniona konieczność zmiany robót ,  wykonania robót uzupełniających lub nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonania niektórych robót.

Ponadto, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów , sprzętu i urządzeń. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą posiadały atesty jakościowe i sanitarne.

§ 5

- Roboty określone w § 1 wykonane zostaną do dnia

- 31 sierpnia 2012 r. – termin zgłoszenia gotowości do odbioru

- 15 września 2012 r. – termin zakończenia procedury odbioru

- Bieg terminu realizacji robót budowlanych rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu budowy.

- W przypadku zaistnienia nieuniknionego opóźnienia z powodu „siły wyższej” , Wykonawca może wnosić o przesunięcie terminu ukończenia robót lub ich części.

§ 6

- Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy , Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  w wysokości :

- netto : …………………. zł , słownie : ………

- brutto : …………………….zł  / słownie : ………

- Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego ,przeprowadzonego w dniu  ………………2012 roku.

- Płatnikiem jest : Gmina Dobroń , 95-082 Dobroń ul.11 Listopada nr 9  NIP 731-19-29-836.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w   ust.1 , jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu.

- Za roboty nie wykonane jako zbędne , mimo objęcia kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym                 i Specyfikacją  Wykonawcy  nie wolno realizować tych prac bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia.   Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego będą bezskuteczne.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Strony ustalają płatność na podstawie dwóch faktur : cząstkowej i końcowej   , po wykonaniu określonych etapów prac  :

- faktura częściowa płatna po wykonaniu minimum 60 % wartości robót i spisaniu protokołu odbioru częściowego w terminie  30 dni od daty doręczenia  faktury częściowej;

- faktura końcowa – 40 % płatna   po : zakończeniu robót budowlanych , dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów i spisaniu protokołu odbioru końcowego   w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury końcowej.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie dotyczącym robót objętych niniejszą umową na okres …….. licząc, od końcowego bezusterkowego odbioru robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią w wykonanych robotach , które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane w okresie ……..od daty podpisania odbioru końcowego.

- Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będzie zawsze przy udziale Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin  od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej , pisemnej lub faksem.

§ 9

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest  inspektor nadzoru , w osobie : ………………………………………… , tel………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy  w osobie : …………………………………. , tel. …………… ,

§ 10

- Strony postanawiają ,że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,   w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego a § 6 ust.1,  za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 5 ust.1

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości  – 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji , przekazaniu terenu budowy  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11

  - Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % wynagrodzenia oferowanego brutto, tj. : ………… zł. (słownie zł.: …………………………………),  w formie ………………………………………

  - Wniesienie zabezpieczenia będzie służyło pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

    - 70% zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

    - 30% zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 12

- Przedmiot zamówienia może być oddawany do użytku etapami. O przygotowaniu poszczególnych etapów do oddania Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni naprzód.

- O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu Wykonawca każdorazowo zawiadamiał będzie inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na trzy dni naprzód.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne z zachowaniem wymagań określonych    w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,  .

§ 14

Załącznik do umowy stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy.

§ 15

W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych                 i przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

§ 16

W wypadku sporu pomiędzy stronami właściwy miejscowo do jego rozpatrzenia będzie Sąd     z uwagi na lokalizacją terenu budowy.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym : dwa egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                           WYKONAWCA :