## Umowa – projekt-

W dniu ………….2017 r. w Dobroniu, pomiędzy Gminą Dobroń  ul. 11 Listopada 9, 98-082 Dobroń NIP 731-19-29-836  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – mgr Roberta Jarzębaka

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – mgr Ilony Mudzo

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zawarta została umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w trybie przetargu publicznego zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  oraz  Regulamin zamówień publicznych rozdział 3.

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje kompleksowo do wykonania  remont nawierzchni dróg gminnych zadanie  pn:

„Utwardzenie nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Herberta w Dobroniu”.

Zgodnie z niniejszą umową, ofertą wykonawcy z dnia ……, kosztorysem ofertowym a także formularzem ofertowym, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, przedmiotem umowy jest  wykonanie  robót drogowych , wykonanie remontów dróg gminnych:

Na drodze gminnej wewnętrznej ul. Grunwaldzka i Herberta  działki nr 499/9 i 533 obręb nr 6 Dobroń Poduchowny  na odcinku 250 m szerokości 4,0 m średnio (1000m2) wykonanie nakładki asfaltowej warstwa podkładowa 50kg/m2 warstwa ścieralna 4 cm, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 50 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią (załącznik graficzny).

- Połączenia z drogami zostaną wykonane w promieniu R5 m.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym.

- Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności lub certyfikat jakości stosowanych materiałów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo i wszelkie czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

- Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

- prowadzenie na bieżąco obmiaru robót,

- wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie,

- zapewnienie właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac,

- w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,

- nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich,

- przestrzeganie przepisów BHP, przepisów  ruchu drogowego oraz prawa budowlanego,

- dostarczanie na każde żądanie atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał,

- utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.

§ 2. Realizacja umowy

- Roboty muszą być prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji,

- Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu  i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jakościowym wymaganiom określonym w projektach budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym,.

- Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności lub certyfikat jakości stosowanych materiałów.

§ 3. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia robót określonych w § 1 umowy:

- rozpoczęcie robót: od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie robót: do dnia  ….12.2017 roku.

§ 4. Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  w wysokości

- netto:

- brutto:

- Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku przetargu publicznego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zostanie wypłacone jednorazowo po wykonaniu całości prac, dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów odbiorowych i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w terminie do ….. dni od daty doręczenia faktury.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu dotyczącego długości i szerokości drogi.

- W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych ofertą i specyfikacją  Wykonawcy  nie wolno realizować tych prac bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego będą bezskuteczne.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego.

§ 5. Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie dotyczącym robót objętych niniejszą umową na okres …….. licząc od końcowego bezusterkowego odbioru robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią w wykonanych robotach, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane w okresie …….od daty podpisania odbioru końcowego.

- Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będzie zawsze przy udziale Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej , elektronicznej , faksem lub pisemnej .

- W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

§ 6. Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 3,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości - 2% wartości przedmiotu umowy;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  jej zmiany, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                  o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy.

2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego                          	w wysokości  – 5 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust.1.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Strony ustalają, iż odstąpienie od umowy i żądanie kary umownej z tego tytułu nie wyłącza możliwości wystąpienia z roszczeniem o zapłatę kar umownych z innych tytułów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7. Podwykonawstwo

- Strony ustalają ,że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowanych prac)

- Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

§ 8. Zmiana umowy i odstąpienie od umowy

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, poza przypadkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  ma uprawnienie do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

        - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie  10 dni  od dnia jej podpisania lub przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż  5 dni,

        - jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, do których były zgłoszone pisemne uwagi,

        - jeżeli wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonywanie Umowy;

        - jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

        - jeżeli został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy niezwłocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania wskazanego w ust. 4 w terminie 5 dni od dnia przerwania robót, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9. Postanowienia końcowe

- W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych  i przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

- Wszelkie spory , mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

Umowę sporządził:

Tomasz Ignaczak