# wzór – zał. nr 6

## UMOWA NR  ………….

W ZAKRESIE „BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI DOBROŃ I BARYCZ”

W dniu …………..2011 r. w Urzędzie Gminy w Dobroniu, pomiędzy Gminą Dobroń, reprezentowaną przez:

- Roberta Jarzębaka     -  Wójt Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –  Ilony Mudzo

- zwaną w treści umowy „Zamawiającym „

a  ………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

- ……………………………………………………..

- …………………………………………………….

- zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania – zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dokumentacją przetargową – zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz”, polegające na dostawie i montażu urządzeń i zestawów zabawowych we wskazanym miejscu oraz zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym wskazanym w SIWZ.

§ 2.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu 
i urządzeń. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa ich użytkowania.

§ 3.

- Roboty określone w § 1 wykonane zostaną:

- plac zabaw w Dobroniu ( działka nr 640/2, Park Gminny)

od 1 marca 2012- do 15 maja 2012 r.,

- plac zabaw w Baryczy (działka nr 368)

od 1 marca 2012- do 15 maja 2012 r.

- Bieg terminu realizacji zadania rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu budowy.

§ 4.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

- netto : …………………. zł , słownie : ………

- brutto: ………………….zł, słownie:……………

- Podstawą wynagrodzenia jest cena ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu  …………………. 2011 roku.

- Płatnikiem jest: Gmina Dobroń, 95-082 Dobroń ul. 11 Listopada nr 9, NIP731-19-29-836.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, jeżeli nie uzyskał zgody Zamawiającego na wykonanie zwiększonego zakresu.

- Za prace niewykonane, jako zbędne, mimo objęcia w zestawieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku konieczności wykonania prac nieobjętych zestawieniem i Specyfikacją Wykonawcy nie wolno realizować tych prac bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu. Wszelkie samoistne dyspozycje wykonawcy będą bezskuteczne.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego.

§ 5.

Strony ustalają, że płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonany po jego wykonaniu i spisaniu protokołu odbioru w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury,

§ 6.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie dotyczącym zadania objętego niniejszą umową na okres …….. licząc, od końcowego bezusterkowego odbioru prac. Natomiast na użyte materiały i urządzenia tyle ile przewiduje producent.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią w wykonanych pracach, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.

- Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będzie zawsze przy udziale Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faksem.

§ 7.

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………, tel…………….

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie  ………… …………. tel……………

§ 8.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 3 ust.1

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości –10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, przekazaniu terenu w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9.

O terminie zakończenia prac Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, co najmniej 3 dni naprzód.

§ 10.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne z zachowaniem wymagań określonych w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Kodeksie cywilnym.

§ 11.

W sprawach nieunormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

§ 12.

W wypadku sporu pomiędzy stronami właściwy miejscowo do jego rozpatrzenia będzie Sąd z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                           WYKONAWCA :